**Příprava na jednání Vytvořil a Pokazil (11-11-2024)**

## **Základní informace**

* Datum: 11. 10. 2024
* Čas od - do: 14:30 - 16:00
* Místo konání: ČVUT TH:A 949
* Zúčastněné firmy:
  + Vytvořil a Pokazil
  + ADVOKÁT, s.r.o.
* Pozvaní účastníci
  + ADVOKÁT, sro - Pavel Náplava
  + Vytvořil a Pokazil - Jakub Černý, Matěj Čipera, Eduard Morozov
* Připravil: Jakub Černý (Vytvořil a Pokazil)

## **Agenda jednání**

1. Představení týmu
2. Harmonogram ÚS
3. Požadavky na IS
4. Ostatní, diskuse

## **Příprava – upřesnění požadavků na zákazníka**

### **Téma č. 1 - Představení týmu**

| **Osoba** | **Pozice / Role** | **Telefon** | **E-mail** |
| --- | --- | --- | --- |
| Matěj Čipera | Projektový vedoucí | XXX XXX XXX | cipermat@fit.cvut.cz |
| Jakub Černý | Pracovník | XXX XXX XXX | cernyj90@fit.cvut.cz |
| Eduard Morozov | Pracovník | XXX XXX XXX | morozedu@fit.cvut.cz |

### **Téma č. 2 - Harmonogram úvodní studie**

| **Fáze ŮS** | **Délka trvání od zahájení ÚS** | **Předběžný odhad zahájení fáze** |
| --- | --- | --- |
| Příprava draft ÚS (sběr požadavků) | 10 MD | 11.10.2024 |
| Finalizace draft ÚS k připomínkám | 5 MD | 12.11.2024 |
| Předání finální verze k akceptaci | 3 MD | 15.11.2024 |
| Akceptace | 3 MD | 16.11.2024 |

## **Téma č. 3 - Požadavky IS**

### **Zadání:**

Firma ADVOKÁT, s.r.o. se sídlem v Praze a s dalšími třemi pobočkami se rozhodla modernizovat podporu podpůrných činností a minimalizovat byrokracii.

### **Střednědobý plán společnosti**

Kancelář neplánuje své další rozšiřování, ale spíše dlouhodobou stabilitu. Výjimkou je menší růst sítě poboček kanceláře.

### **IT strategie společnosti**

* Licence ?
  + OpenSource
  + Placený SW
  + kombinace
  + Nabízíme
    - Windows
      * Win 10, MS-Office, Outlook
* Hardware ?
  + PC
    - jaké počítače
    - jaké mají schopnosti s manipulací s počítačem
  + Výkonné sdílené servery
    - Mají vlastní nebo bude třeba zařídit od třetí strany?
* Klíčové charakteristiky IT?
  + stabilita
    - Stejná pracovní doba všech zaměstnanců?
* Plán provozu a aplikační podpory?
  + vazba na OS, platformu
  + je ve firmě někdo schopný se o IS starat po jeho spuštění?
* Součinnost
  + Kdo je
    - zadavatelem, sponzorem
    - ředitelem projektu na straně zadavatele
    - konzultantem, zadavatelem požadavků