**Zápis z jednání Vytvořil a Pokazil a ADVOKÁT, s.r.o. (11-10-2024)**

## **Základní informace**

* Datum: 11. 10. 2024
* Čas od - do: 14:30 - 16:00
* Místo konání: ČVUT TH:A 949
* Zúčastněné firmy:
  + Vytvořil a Pokazil
  + ADVOKÁT, s.r.o.
* Pozvaní účastníci
  + ADVOKÁT, sro - Pavel Náplava
  + Vytvořil a Pokazil - Jakub Černý, Matěj Čipera, Eduard Morozov
* Připravil: Jakub Černý (Vytvořil a Pokazil)

## **Příprava – upřesnění požadavků na zákazníka**

### **Téma č. 1 - Představení týmu**

| **Osoba** | **Pozice / Role** | **Telefon** | **E-mail** |
| --- | --- | --- | --- |
| Matěj Čipera | Projektový vedoucí | XXX XXX XXX | cipermat@fit.cvut.cz |
| Jakub Černý | Pracovník | XXX XXX XXX | cernyj90@fit.cvut.cz |
| Eduard Morozov | Pracovník | XXX XXX XXX | morozedu@fit.cvut.cz |

Představený projektový tým byl bez připomínek akceptovaný. Bylo dohodnuto, že vedoucí týmu napíše čtvrtému členu, aby se ozval učiteli kvůli své absenci (erasmus).

### **Téma č. 2 - Harmonogram úvodní studie**

Obě strany se dohodly na následujícím harmonogramu ÚS.

| **Fáze ŮS** | **Délka trvání od zahájení ÚS** | **Předběžný odhad zahájení fáze** |
| --- | --- | --- |
| Příprava draft ÚS (sběr požadavků) | 10 MD | 11.10.2024 |
| Finalizace draft ÚS k připomínkám | 5 MD | 12.11.2024 |
| Předání finální verze k akceptaci | 3 MD | 15.11.2024 |
| Akceptace | 3 MD | 16.11.2024 |

## **Téma č. 3 - Požadavky IS**

Zprostředkovatel formou dialogu zjistil potřebné prvotní informace.

### **Probíraná témata:**

* Doteď používaná aplikace pro komunikaci
  + Skrze maily
  + Nesystematické, vzniklo u Microsoftu
  + Málo bezpečné
  + Riziko úniku informací - nedostačující kontrola nad přístupovými právy
  + Špatné se plánují schůzky se zákazníky
* Důraz na koordinaci běhu firmy
  + Externisté, studenti - jejich efektivní zapojení a přehled práce
  + Výkaz práce zaměstnanců
* Zaměstnanci
  + 2 sekretářky
  + 2 recepční
  + 1 účetní
  + 1 externí IT poradce

## **Téma č. 4 - Ostatní**

* Projeven zájem o centrální databázi
  + Zmenšena byrokracie
  + Kontrola nad dostupnými sektory systému pro zákazníky